### Załącznik nr 9 do Umowy nr ………

###### Standard dostarczania rozwiązań informatycznych w Ministerstwie Sprawiedliwości

- Do wdrażania rozwiązań informatycznych wykorzystywane są następujące narzędzia po stronie MS:

  - Enterprise Architect w wersji zgodnej z aktualnie posiadaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

  - Serwer kodów źródłowych Bitbucket,

  - Serwer integracyjny Bamboo,

  - HP ALM jako oprogramowanie do zarządzania testami,

  - HP LoadRunner, JMeter jako oprogramowanie do testów wydajnościowych,

  - Archiwum kodów źródłowych GIT-Kraków.

- Wytworzone produkty przekazywane są przyrostowo w sekwencjach czasowych określonych w założeniach projektu, np. raz na miesiąc/kwartał/pół roku/rok/na koniec etapów.

- Wytworzone produkty składają się z:

  - produktów analitycznych (wyników analiz, projektów architektury),

  - produktów wytwórczych (kodów źródłowych, przygotowane testy funkcjonalne, przygotowane testy jednostkowe, przygotowane testy integracji, przygotowane testy wydajnościowe, opracowane scenariusze testowe wraz z raportami wykonania),

  - produktów zamkniętych (wykorzystywane oprogramowanie wraz z licencjami wystawionymi na  Ministerstwo Sprawiedliwości),

  - produktów konfiguracyjnych (instrukcje instalacji/konfiguracji na środowisku deweloperskim, testowym i produkcyjnym, w szczególności konfiguracja procesu Continious Integration, Continious Delivery na serwerze Bamboo z uwzględnieniem realizacji testów).

- Produkty analityczne wytwarzane są zgodnie z modelem MDA. Wytworzone produkty analityczne deponowane są w dedykowanej bazie danych Enterprise Architect dla danego rozwiązania.

- Produkty wytwórcze nie mogą zawierać produktów innych podmiotów, co do których Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiada licencji albo praw do ich wykorzystania i powielania oraz dalszego użytkowania, w tym bibliotek, komponentów, kodów źródłowych podmiotów trzecich, jak i typu „open source”. Produkty wytwórcze są deponowane odpowiednio w Bitbucket, Bamboo, HP ALM, HP LoadRunner, JMeter.

- Po dostarczeniu produktów wymagane jest zapewnienie prawa do wykorzystania wszystkich licencji na  oprogramowanie i biblioteki wykorzystywane w trakcie kompilacji, testów, instalacji i wdrożenia oprogramowania oraz jego wykorzystywania. Dostarczone prawa do ww. produktów i ich składowych muszą obejmować okres do min. 3 lat wraz ze wsparciem producenta od daty dostarczenia danego produktu. W przypadku licencji wykorzystywanych na etapie modyfikacji oprogramowania (tj. dla programisty, wdrożeniowca, administratora) konieczne jest zapewnienie min. 5 licencji dostępnych tylko do celów eksploatacyjnych.

- Odbiór produktów odbywać się musi na środowisku Zamawiającego.

- Wymagania dla poszczególnych produktów:

  - Produkty analityczne: zgodne z modelem MDA

  - Produkty wytwórcze:

    - pokrycie kodu źródłowego testami jednostkowymi w kluczowych dla biznesu obszarach na poziomie min. 80%;

    - konfiguracja serwera Bamboo realizująca automatyczne budowanie oprogramowania wraz ze wszystkimi jego komponentami, przeprowadzeniem testów jednostkowych i integracyjnych, wdrożenie Systemu na wskazanym środowisku Ministerstwa Sprawiedliwości,

    - opracowanie w HP ALM: scenariuszy testowych, wymagań powiązanych ze scenariuszami testowymi, planów testów,

    - opracowanie w HP LoadRunner, JMeter testów wydajnościowych na podstawie scenariuszy testowych,

    - umieszczenie wszystkich przygotowanych kodów źródłowych, skryptów w repozytorium na serwerze Bitbucket oraz po wdrożeniu produkcyjnym w GIT-Kraków.

  - Produkty zamknięte:

    - dostarczenie plików instalacyjnych, instrukcji instalacji, licencji dotyczących wykorzystywanego oprogramowania.

  - Produktów konfiguracyjnych:

    - opracowanie dokumentacji konfiguracji środowisk, serwera Bitbucket i Bamboo w zakresie danego Systemu.