Załącznik nr 1 do Umowy nr

– Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest audyt wraz z rekomendacjami/opiniami w obszarze realizacji projektu: Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 3.0 w zakresie:

| OBSZAR ZARZĄDCZY | PRZYKŁADOWE TECHNIKI ANALITYCZNE I EWALUACYJNE | OCZEKIWANY REZULTAT WSPÓŁPRACY |
| --- | --- | --- |
| - Ocena jakości OPZ | Analiza kompletności, jednoznaczności i spójności zapisów OPZ/SIWZ w zakresie definicji produktów projektu, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, kryteriów odbioru oraz zgodności zapisów z celami projektu i późniejszą realizacją umowy | Rekomendacje dotyczące doprecyzowania i standaryzacji zapisów OPZ, w szczególności w zakresie jednoznacznego definiowania produktów, wymagań funkcjonalnych i jakościowych oraz kryteriów odbioru, w celu ograniczenia ryzyka rozbieżności interpretacyjnych i sporów z wykonawcami. |
| - Ocena skuteczności zarządzania projektem | Ocena, czy zaproponowana metodyka realizacji projektu była adekwatna do wymagań projektu oraz cech organizacji oraz czynników ryzyka oraz harmonogramu w tym: - Czy wybrana metodyka była adekwatna ? - czy istniała formalna struktura zarządzania, - czy decyzje były podejmowane terminowo, - czy funkcjonował Komitet Sterujący. | Rekomendacje dotyczące dostosowania metodyki zarządzania projektem, usprawnienia struktury nadzorczej oraz zwiększenia efektywności procesów decyzyjnych i działania Komitetu Sterującego. |
| - Ocena zarzadzania interesariuszami | Ocena, czy: - zidentyfikowano wszystkie kluczowe grupy interesariuszy (sądy, sędziowie, administracja, obywatele), - komunikacja była skuteczna, - interesariusze byli angażowani w proces decyzyjny. | Rekomendacje dotyczące usprawnienia identyfikacji, angażowania i komunikacji z kluczowymi interesariuszami projektu. |
| - Ocena komunikacji | Weryfikacja: - czy istniał plan komunikacji, - czy raportowanie postępów było rzetelne i regularne, - czy informacje o problemach były eskalowane na czas | Rekomendacje dotyczące wdrożenia lub usprawnienia planu komunikacji, raportowania postępów oraz mechanizmów eskalacji problemów projektowych. |
| - Ocena zarządzania dostawcami i wykonawcami | Ocena dokumentacji etapowej współpracy oraz komunikacji bieżącej. Weryfikacja: - czy właściwie zdefiniowano wymagania wobec wykonawców tj. body – leasing jako metoda pozyskania zasobów, - czy wybór koncepcji body-leasing jest optymalna z punktu widzenia TCO całego projektu, - czy nadzór nad realizacją umów był skuteczny, - czy egzekwowano jakość i terminy, - czy zarządzano relacją Zamawiający–Wykonawca w sposób uporządkowany - analiza zgodności przedmiotu i rozliczenia umów z zakresem rzeczowym projektu - analiza efektywności procesu budowy środowisk rozwojowego i testowego - analiza efektywności i terminowości procesu nadawania uprawnień pracownikom wykonawców. | Rekomendacje na temat współpracy z wykonawcą w celu usprawnienia realizacji projektów oraz nadzoru wraz z oceną realizacji pozyskiwania zasobów w ramach body-leasing. Raport nieprawidłowości, ryzyk i rekomendacji dotyczących zarządzania wykonawcami, realizacji usług, przygotowania środowisk projektowych oraz procesu nadawania uprawnień. |
| - Ocena adekwatności planowania projektu | Analiza: - harmonogramu (czy był realistyczny), - zakres projektu (czy był jednoznacznie zdefiniowany), - kamieni milowych (czy były właściwie określone) - planu czy uwzględniał zależności i ryzyka | Rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu planowania projektu, w szczególności w zakresie realistycznego harmonogramowania, definiowania zakresu oraz uwzględniania zależności i ryzyk projektowych. |
| - Ocena zarządzania zakresem | Analiza - czy zakres projektu był stabilny, - jak zarządzano zmianami, - czy dochodziło do niekontrolowanego rozszerzania zakresu | Rekomendacje dotyczące wdrożenia lub usprawnienia mechanizmów kontroli zmian oraz ograniczania niekontrolowanego rozszerzania zakresu projektu |
| - Ocena zarządzania ryzykiem | Analiza: - czy zidentyfikowano kluczowe ryzyka projektu zarówno na początku realizacji projektu jak również w całym cyklu życia projektu, - Czy prowadzono zarządzanie ryzykiem projektu w tym czy prowadzono rejestr ryzyk ? - czy wdrażano działania zapobiegawcze, - czy reagowano adekwatnie na materializujące się ryzyka. | Rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu identyfikacji, monitorowania i ograniczania ryzyk projektowych, w tym prowadzenia rejestru ryzyk i działań zapobiegawczych. |
| - Ocena kontroli jakości i odbiorów | Ocena: - czy zdefiniowano kryteria odbioru, - czy odbiory były przeprowadzane formalnie i rzetelnie, - czy weryfikowano zgodność rezultatów z wymaganiami, - czy identyfikowano i usuwano niezgodności | Rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu kontroli jakości, kryteriów odbioru oraz mechanizmów weryfikacji zgodności rezultatów projektu z wymaganiami. |
| - Ocena osiągnięcia celów projektu (efektywność realizacji) | Analiza: - czy projekt IT osiągnął zakładane cele biznesowe, - czy dostarczone rozwiązanie odpowiada rzeczywistym potrzebom użytkowników, - czy uzyskano zakładane efekty (np. usprawnienie pracy sądów) biorąc pod uwagę istnienie norm prawnych pozwalających na wykorzystanie funkcjonalności | Rekomendacje dotyczące zwiększenia efektywności realizacji celów biznesowych projektu oraz dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb użytkowników i uwarunkowań prawnych. |
| - Ocena przygotowania systemu do utrzymania i dalszego rozwoju | Weryfikacja: - czy zapewniono ciągłość działania po wdrożeniu. Mam tutaj na myśli, czy korzystając z body-leasing zadbano o dokumentacje projektową oraz transfer wiedzy od konsultantów, programistów do kluczowych użytkowników Ministerstwa - czy istnieją procedury utrzymania i rozwoju, - czy organizacja jest gotowa do dalszej eksploatacji systemu | Rekomendacje dotyczące zapewnienia skutecznego transferu wiedzy, kompletności dokumentacji projektowej oraz przygotowania organizacji do utrzymania i dalszego rozwoju systemu. |
| Produkt końcowy: raport końcowy z audytu obejmujący wyniki analiz, identyfikację niezgodności i ryzyk, plan działań naprawczych oraz prezentację wyników audytu dla Zamawiającego |  |  |