Załącznik nr 1 do Umowy nr

– Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest audyt wraz z rekomendacjami i opiniami w obszarze realizacji projektu Cyfrowy Sąd w zakresie:

| OBSZAR ZARZĄDCZY | PRZYKŁADOWE TECHNIKI ANALITYCZNE I EWALUACYJNE | OCZEKIWANY REZULTAT WSPÓŁPRACY |
| --- | --- | --- |
| - Ocena jakości OPZ | Analiza kompletności, jednoznaczności i spójności zapisów OPZ/SIWZ w zakresie definicji produktów projektu, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, kryteriów odbioru oraz zgodności zapisów z celami projektu i późniejszą realizacją umowy | Rekomendacje dotyczące doprecyzowania i standaryzacji zapisów OPZ, w szczególności w zakresie jednoznacznego definiowania produktów, wymagań funkcjonalnych i jakościowych oraz kryteriów odbioru, w celu ograniczenia ryzyka rozbieżności interpretacyjnych i sporów z wykonawcami. |
| - Ocena skuteczności zarządzania projektem w tym: - ocena dojrzałości organizacyjnej i polityki kadrowej | Ocena, czy zaproponowana metodyka realizacji projektu była adekwatna do wymagań projektu oraz cech organizacji oraz czynników ryzyka oraz harmonogramu w tym: - Czy wybrana metodyka była adekwatna ? - czy istniała formalna struktura zarządzania, - czy decyzje były podejmowane terminowo, - czy funkcjonował Komitet Sterujący. - weryfikacja obsady kluczowych ról zarządczych i merytorycznych wynikających z Planu Projektu - analiza skutków operacyjnych i decyzyjnych wynikających z długotrwałego braku powołania (wakatów) na stanowiskach: Kierownika Projektu oraz Kierownika Merytorycznego. - weryfikacja kompletności nadzoru: audyt struktur sprawozdawczych i zarządczych (identyfikacja rażącego braku raportów/sprawozdań z prac zespołów merytorycznych i technicznych). - badanie ładu dokumentacyjnego: ocena skali zaniechań w zakresie braku organizacji i formalnego protokołowania spotkań roboczych oraz posiedzeń Komitetu Sterującego | Rekomendacje dotyczące dostosowania metodyki zarządzania projektem, usprawnienia struktury nadzorczej oraz zwiększenia efektywności procesów decyzyjnych i działania Komitetu Sterującego. W zakresie pkt a): - Raport Luki Kompetencyjnej i Ładu Korporacyjnego |
| - Ocena zarzadzania interesariuszami | Ocena, czy: - zidentyfikowano wszystkie kluczowe grupy interesariuszy (sądy, sędziowie, administracja, obywatele), - komunikacja była skuteczna, - interesariusze byli angażowani w proces decyzyjny. | Rekomendacje dotyczące usprawnienia identyfikacji, angażowania i komunikacji z kluczowymi interesariuszami projektu. |
| - Ocena komunikacji | Weryfikacja: - czy istniał plan komunikacji, - czy raportowanie postępów było rzetelne i regularne, - czy informacje o problemach były eskalowane na czas | Rekomendacje dotyczące wdrożenia lub usprawnienia planu komunikacji, raportowania postępów oraz mechanizmów eskalacji problemów projektowych. |
| - Ocena zarządzania dostawcami i wykonawcami w tym: - ocena legalności, podstaw prawnych i ryzyk kontraktowych - ocena trybu bezumownego i działań nieuprawnionych podmiotów | Ocena dokumentacji etapowej współpracy oraz komunikacji bieżącej. Weryfikacja: - czy właściwie zdefiniowano wymagania wobec wykonawców tj. body – leasing jako metoda pozyskania zasobów, - czy wybór koncepcji body-leasing jest optymalna z punktu widzenia TCO całego projektu, - czy nadzór nad realizacją umów był skuteczny, - czy egzekwowano jakość i terminy, - czy zarządzano relacją Zamawiający–Wykonawca w sposób uporządkowany W zakresie pkt a) - badanie podstaw prawnych wszystkich zleceń i prac deweloperskich realizowanych w projekcie CySad od momentu jego inicjacji. - weryfikacja legalności budowy i rozwoju oprogramowania w ramach dotychczasowych umów utrzymaniowych, które wskaże Zamawiający do badania (zgodność zakresu zleceń i terminów odbioru z dostarczonym produktem) - szczegółowy audyt prawny postępowania o sygnaturze na usługi konsultacyjne pod kątem art. 255 pkt 5 i 6 ustawy PZP (ryzyko przekroczenia zakresu umowy ramowej i obejścia procedur konkurencyjnych). Analiza przesłanek pod kątem ryzyka unieważnienia postępowania oraz oszacowanie ekspozycji finansowej MS na potencjalne roszczenia odszkodowawcze ze strony wykonawców. W zakresie pkt b) - identyfikacja, inwentaryzacja i wycena prac programistycznych i konfiguracyjnych realizowanych w trybie bezumownym, w szczególności po wrześniu 2025 r. - weryfikacja przypadków dokonywania zleceń przez podmioty/osoby nieposiadające formalnych pełnomocnictw i upoważnień Ministerstwa Sprawiedliwości. - badanie legalności i bezpieczeństwa udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej MS (środowiska testowe, deweloperskie, sieci WAN) nieuprawnionym, prywatnym podmiotom gospodarczym realizującym prace bezumowne. - ocena ryzyka naruszenia ustawy o dyscyplinie finansów publicznych oraz przepisów Kodeksu Karnego (art. 231 KK – przekroczenie uprawnień/niedopełnienie obowiązków). - oszacowanie ryzyka i wartości potencjalnych roszczeń o bezpodstawne wzbogacenie ze strony podmiotu prywatnego, który bezumownie rozwijał system. | Rekomendacje na temat współpracy z wykonawcą w celu usprawnienia realizacji projektów oraz nadzoru wraz z oceną realizacji pozyskiwania zasobów w ramach body-leasing. W zakresie pkt a) - Formalna opinia prawna mapująca ryzyka procesowe i kontraktowe. - Strategia procesowa minimalizująca skutki finansowe ewentualnego unieważnienia przetargów i zleceń w ramach dotychczasowych umów W zakresie pkt b) - Protokół Naruszeń i Analizy Ryzyk Prawno-Karnych. - Plan naprawczy zmierzający do legalizacji lub rezygnacji z produktów wytworzonych bezumownie bez utraty ciągłości operacyjnej projektu |
| - Ocena adekwatności planowania projektu | Analiza: - harmonogramu (czy był realistyczny), - zakres projektu (czy był jednoznacznie zdefiniowany), - kamieni milowych (czy były właściwie określone) - planu czy uwzględniał zależności i ryzyka | Rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu planowania projektu, w szczególności w zakresie realistycznego harmonogramowania, definiowania zakresu oraz uwzględniania zależności i ryzyk projektowych. |
| - Ocena zarządzania zakresem | Analiza - czy zakres projektu był stabilny, - jak zarządzano zmianami, - czy dochodziło do niekontrolowanego rozszerzania zakresu | Rekomendacje dotyczące wdrożenia lub usprawnienia mechanizmów kontroli zmian oraz ograniczania niekontrolowanego rozszerzania zakresu projektu |
| - Ocena zarządzania ryzykiem | Analiza: - czy zidentyfikowano kluczowe ryzyka projektu zarówno na początku realizacji projektu jak również w całym cyklu życia projektu, - Czy prowadzono zarządzanie ryzykiem projektu w tym czy prowadzono rejestr ryzyk ? - czy wdrażano działania zapobiegawcze, - czy reagowano adekwatnie na materializujące się ryzyka. | Rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu identyfikacji, monitorowania i ograniczania ryzyk projektowych, w tym prowadzenia rejestru ryzyk i działań zapobiegawczych. |
| - Ocena kontroli jakości i odbiorów w tym: a) Audyt IP, praw autorskich i czystości licencyjnej (Vendor Lock-in) | Ocena: - czy zdefiniowano kryteria odbioru, - czy odbiory były przeprowadzane formalnie i rzetelnie, - czy weryfikowano zgodność rezultatów z wymaganiami, - czy identyfikowano i usuwano niezgodności W zakresie pkt a) - weryfikacja statusu przejścia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do kodu źródłowego systemu Cyfrowy Sąd na rzecz Skarbu Państwa (zgodnie z deklaracjami z WOD i SW). - identyfikacja i audyt obszaru eksploatacji systemu CySad objętego licencjami podmiotów trzecich oraz komponentami Open Source. - audyt i ewaluacja weryfikacji kodu źródłowego: Analiza repozytoriów (Atlassian Bitbucket/SVN) pod kątem sprawdzenia, czy faktycznie wytworzony kod odpowiada zakresowi rzeczowemu zleceń, dokumentacji analitycznej oraz terminom wskazanym w umowach. - analiza prawna i techniczna pod kątem wystąpienia zjawiska Vendor Lock-in w warstwie aplikacyjnej, bazodanowej i orkiestracji. | Rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu kontroli jakości, kryteriów odbioru oraz mechanizmów weryfikacji zgodności rezultatów projektu z wymaganiami. W zakresie pkt a) - Raport czystości prawnej autorskich praw majątkowych i repozytoriów. Macierz zależności licencyjnych wraz z kalkulacją Ryzyka Finansowego w horyzoncie 5-letniego okresu trwałości FERC |
| - Ocena osiągnięcia celów projektu (efektywność realizacji) | Analiza: - czy projekt IT osiągnął zakładane cele biznesowe, - czy dostarczone rozwiązanie odpowiada rzeczywistym potrzebom użytkowników, - czy uzyskano zakładane efekty (np. usprawnienie pracy sądów) biorąc pod uwagę istnienie norm prawnych pozwalających na wykorzystanie funkcjonalności | Rekomendacje dotyczące zwiększenia efektywności realizacji celów biznesowych projektu oraz dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb użytkowników i uwarunkowań prawnych. |
| - Ocena przygotowania systemu do utrzymania i dalszego rozwoju | Weryfikacja: - czy zapewniono ciągłość działania po wdrożeniu. Mam tutaj na myśli, czy korzystając z body-leasing zadbano o dokumentacje projektową oraz transfer wiedzy od konsultantów, programistów do kluczowych użytkowników Ministerstwa - czy istnieją procedury utrzymania i rozwoju, - czy organizacja jest gotowa do dalszej eksploatacji systemu | Rekomendacje dotyczące zapewnienia skutecznego transferu wiedzy, kompletności dokumentacji projektowej oraz przygotowania organizacji do utrzymania i dalszego rozwoju systemu. |
| Produkt końcowy: raport końcowy z audytu obejmujący wyniki analiz, identyfikację niezgodności i ryzyk, plan działań naprawczych, wymagane opinie oraz prezentację wyników audytu dla Zamawiającego. |  |  |