#### Załącznik nr 7 do Umowy nr …………z dnia …………….

Wykonywanie usług na rzecz Zamawiającego związanych z utrzymywanym Systemem

- Zakres realizowanych usług

# Zarządzanie Umową

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zarządzanie i koordynację prac zespołu Wykonawcy oraz koordynację współdziałania swojego zespołu z zespołem Zamawiającego w realizacji zobowiązań umownych. Dobór metod i technik pracy właściwych dla efektywnej realizacji przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy, przy czym podlega on akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającego na utrwalanie wszelkich spotka z Wykonawcą o ile Zmawiający wyrazi taką wolę

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac inicjujących projekt obejmujących co najmniej organizację spotkania otwierającego projekt w siedzibie Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 21 dni kalendarzowych od zawarcia  Umowy – celem spotkania jest dokonanie niezbędnych uzgodnień realizacyjnych. W trakcie spotkania inicjującego przedstawi co najmniej:

- skład personelu kluczowego do realizacji Umowy,

- opis struktury organizacyjnej zespołu Wykonawcy,

- plan komunikacji pomiędzy stronami, zawierający kanały komunikacji oraz wykaz osób do kontaktu w poszczególnych zakresach tematycznych,

- wymagania względem Wykonawcy,

- harmonogram realizacji prac objętych rygorem terminu,

- zagadnienia do ustalenia pomiędzy stronami,

- sposób realizacji kluczowych elementów umowy (monitorowanie, modyfikacje, wdrożenie zmian, zarządzanie jakością, testowanie, dokumentacja),

- pytania do Zamawiającego.

Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu w terminie 2 Dni roboczych notatkę ze spotkania inicjującego (notatki ze spotkań  powinna być utrwalona w narzędziu udostępnionym przez Zamawiającego). Jeżeli Umowa zostanie podpisana w okresie obowiązywania poprzedniej umowy utrzymaniowej na System przedstawiciele Wykonawcy są obowiązani uczestniczyć w spotkaniach związanych z transferem wiedzy realizowanym przez poprzedniego Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do organizowania cyklicznych spotkań przedstawicieli Personelu Wykonawcy z zespołem utrzymaniowym Zamawiającego (nie rzadziej niż raz na tydzień  w wymiarze 1-2h) w drodze wideokonferencji przy wykorzystaniu systemu udostępnionego w tym celu Wykonawcy przez Zamawiającego. O konieczności wyznaczenia spotkania oraz o terminie decyduje Zamawiający. Zamawiający wskazuje Wykonawcy członków Personelu Wykonawcy, którzy są zobowiązani do wzięcia udziału w danym spotkaniu.  Zamawiający może odstąpić od wyznaczenia spotkania. Wykonawca może wnioskować o wyznaczenie, odwołanie spotkania lub zmianę terminu. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu w ciągu - 2 Dni roboczych notatkę ze spotkania cyklicznego.

- Na 9 miesięcy przed końcem Umowy Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu szczegółową agendę zagadnień koniecznych do transferu wiedzy z poszczególnych obszarów utrzymania Systemu.

- W ostatnim miesiącu trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do transferu wiedzy Zamawiającemu lub wskazanemu przez niego podmiotowi, polegającego na:

- odbyciu maksymalnie dziesięciu spotkań w drodze wideokonferencji lub w siedzibie Zamawiającego (według wyboru Zamawiającego, przy czym w siedzibie Zamawiającego nie więcej niż cztery spotkania), w terminach wskazanych przez Zamawiającego, trwających według potrzeb Zamawiającego (nie dłużej jednak niż 8 godzin w ciągu dnia), z udziałem członków Personelu Podstawowego wskazanych przez Zamawiającego,;

- udzielenia konsultacji i odpowiedzi na pytania lub zagadnienia przedstawione przez Zamawiającego lub przez wskazany przez niego podmiot, w terminie nie później niż dwóch Dni roboczych od dnia zgłoszenia za pośrednictwem wskazanego przez Zamawiającego kanału takiego żądania przez Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot.

# Wymogi dotyczące bezpieczeństwa

- Wykonawca zapewnia wysokie bezpieczeństwo danych przetwarzanych w Systemie stosując się do poniższych wymagań:

- ograniczanie dostępu do informacji (funkcjonalności zapewniające możliwość ograniczenia dostępu do Systemu),

- procedury bezpiecznego logowania,

- dokumentowanie procedur eksploatacyjnych (Dokumentacja systemu),

- zarządzanie pojemnością (zapewnienie odpowiedniej wydajności Systemu i jej monitorowania),

- rejestrowanie zdarzeń (np. zapewnienie mechanizmów rejestrowania zdarzeń),

- ochrona informacji w dziennikach zdarzeń (funkcjonalność zabezpieczenia logów  Systemu),

- rejestrowanie działań administratorów i operatorów (działania wykonywane administratorów i operatorów systemów muszą być rejestrowane, a logi zabezpieczone),

- synchronizacja zegarów,

- ochrona transakcji usług aplikacyjnych (zastosowanie mechanizmów zabezpieczających przed przerwaniem transmisji, nieuprawnionymi zmianami wiadomości, powieleniem itp.),

- testowanie bezpieczeństwa Systemu,

- ochrona danych testowych,

- prywatność i ochrona danych identyfikujących osobę (w zakresie zapewnienia przez System zabezpieczeń danych osobowych zgodnych z wymogami prawnymi).

- W przypadku powstania z winy Wykonawcy niedającego się usunąć uszkodzenia danych lub naruszenia ich spójności, lub wycieku danych Wykonawca jest zobowiązany do: usunięcia i naprawienia skutków uszkodzenia lub wycieku, lub pokrycia kosztów naprawy (według wyboru Zamawiającego), na zasadach i w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania bez zbędnej zwłoki Zamawiającego, w formie dokumentowej, o wszelkich zagrożeniach, przeszkodach, czy utrudnieniach powstałych w toku wykonywania usług, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy, oraz do poinformowania o proponowanych sposobach obsługi tych ryzyk.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Usług w sposób zapobiegający utracie danych, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania tych usług. W przypadku, gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego w oparciu o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania takiej czynności lub z chwilą przekazania takiej rekomendacji Zamawiającemu.

- Wszelkie zmiany w Systemie Wykonawca wykonuje wyłącznie na zlecenie Zamawiającego lub po uzyskaniu jego zgody.

# Aktualizacja systemów operacyjnych i oprogramowania systemowego

Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania i rekomendowania Zamawiającemu konieczności zainstalowania poprawek i nowych wersji, na poszczególnych elementach Systemu dla środowisk technologicznych

Warunki przeprowadzenia aktualizacji:

- Wykonanie przeglądu i przedstawienie raportu zawierającego:

  - serwer,

  - aktualna wersja,

  - najnowsza dostępna wersja,

  - uwagi i rekomendacje.

- Analiza wpływu aktualizacji systemu operacyjnego na System. W przypadku, gdy aktualizacja systemu operacyjnego ma wpływ na oprogramowanie, Systemu (w tym OOT), Wykonawca dostosuje System tak, aby funkcjonował poprawnie na zaktualizowanej wersji systemu operacyjnego.

- Wykonanie aktualizacji systemu operacyjnego (przez podniesienie wersji lub instalacja nowego systemu operacyjnego i przeniesienie komponentów Systemu oraz konfiguracji).

- Wykonawca przeprowadzi aktualizację systemów operacyjnych zgodnie z przedstawionym przez niego harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach aktualizacji, nie rzadziej niż raz na pół roku, przeprowadzi utwardzenie systemów operacyjnych i ich konfiguracji (hardening) w celu zapewnienia minimalizacji ryzyka ataku z zewnątrz i negatywnego wpływu złośliwego oprogramowania. Utwardzanie ma być zrealizowane w oparciu o standardy wydane przez Centrum zabezpieczeń internetowych (CIS) lub  National Institute of Standards and Technology (NIST) lub inny równoważny po akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach aktualizacji skonfiguruje wszystkie serwery, tak aby wykorzystywały serwer czasu Zamawiającego.

- Maksymalny termin przeprowadzenia aktualizacji systemów operacyjnych: 15 miesięcy licząc od daty podpisania Umowy (termin ten może być dłuższy i zostaje określony w drodze decyzji Zamawiającego, zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy).

- Zamawiający może odstąpić od aktualizacji danego systemu operacyjnego lub może odłożyć ją w czasie z uwagi na uzasadnienie przedstawione przez Wykonawcę.

Aktualizacje systemu operacyjnego

- Systemy operacyjne oraz poprawki bezpieczeństwa wgrywane są niezależnie od wykonywanej aktualizacji wersji systemu operacyjnego:

  - Zamawiający wymaga, aby wersje  systemów operacyjnych były aktualizowane za uprzednią zgodą Zamawiającego, do najnowszych wydanych przez producenta w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty wydania wersji stabilnej nie częściej niż raz na rok.

  - Zamawiający wymaga, aby poprawki bezpieczeństwa systemów operacyjnych były instalowane w ciągu maksymalnie 14 dni od ich wydania przez producenta systemu operacyjnego.

  - Wykonawca informuje o wydaniu nowej wersji stabilnej systemu operacyjnego Zamawiającego w terminie 2 tygodni od jej wydania.

Aktualizacje  pozostałych komponentów systemu

- Wykonawca monitoruje dostępne aktualizacje i nowe wersje OOT oprogramowania:

  - aplikacyjnego,

  - bazodanowego,

  - komunikacyjnego (o ile system zawiera tego typu oprogramowanie),

  - do prezentacji treści, w tym GUI

  - oraz pozostałego oprogramowania technologicznego i narzędziowego Systemu.

- Wykonawca przedstawia listę dostępnych poprawek i nowych wersji OOT do zainstalowania dla każdego środowiska technologicznego w cyklach kwartalnych. Zamawiający zawsze może żądać dodatkowego cyklu wykonania poprawek, lecz nie więcej niż jeden raz na kwartał.

- Zamawiający w terminie 7 Dni roboczych od dnia dostarczenia listy poprawek do zainstalowania informuje Wykonawcę, które ze zgłoszonych poprawek będą podlegać realizacji.

- Wykonawca przeprowadza wdrożenie poprawek podlegających realizacji w terminie 30 Dni roboczych od dnia przekazania zatwierdzenia ich przez Zamawiającego na wszystkich środowiskach. W uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, termin może zostać wydłużony przez Zamawiającego.

- W uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach i po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego, aktualizacja lub nowa wersja OOT może zostać wycofana do poprzedniej wersji.

- Wykonawca zaktualizuje dokumentację Systemu wyszczególniając aktualnie zainstalowane wersje OOT.

- Wykonawca zaktualizuje odpowiednią Dokumentację Systemu.

# Backup i odtworzenie systemu.

  - Wykonawca jest zobowiązany do opracowania procedury backupu, testowania i wdrożenia mechanizmu backupu i odtworzenia Systemu w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Procedura musi zawierać co najmniej:

    - cel i zakres procedury,

    - komponent Systemu,

    - odpowiedzialność,

    - częstotliwość wykonywania kopii zapasowej,

    - typ kopii zapasowej,

    - przechowywanie kopii zapasowej,

    - warunki uruchomienia procedury i oczekiwany rezultat jej wykonania,

    - czynności do wykonania w ramach procedury,

    - procedurę lub instrukcję odtwarzania z kopii bezpieczeństwa.

  - Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji procedur backupu i odtworzenia Systemu każdorazowo w przypadku istotnych zmian Sytemu mających wpływ na prawidłowe wykonanie czynności backupu i odtworzenia.

  - Wykonawca jest zobowiązany do opracowania procedur backupu/odtworzenia z wykorzystaniem oprogramowania do backupu posiadanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany oprogramowania do backupu, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 90 dni, od przekazania informacji o zmianie oprogramowania, do aktualizacji procedury testowania i wdrożenia mechanizmu backupu.

  - odtworzenie Systemu i przywrócenie do pełnej funkcjonalności w tym po Katastrofie (pod pojęciem Katastrofy Zamawiający rozumie uszkodzenie lub zniszczenie komponentów istniejącej Infrastruktury systemowej, kiedy do przywrócenia sprawności Systemu niezbędne są działania związane z odtwarzaniem zniszczonych zasobów sprzętowych i danych w zakresie związanym z Systemem. Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia nowej Infrastruktury sprzętowej.),

# Monitoring

Wykonawca świadczy usługę wsparcia technicznego w zakresie monitorowania działania systemu

- Wykonawca gwarantuje dostępność Systemu (rozumianą jako czas działania Systemu bez Awarii we wszystkich apelacjach jednocześnie) na poziomie co najmniej 99,98% w miesiącu kalendarzowym, z wyłączeniem okien serwisowych, na które Zamawiający wyraził zgodę.  Kalendarz dostępności dla Systemu - 24 godziny na dzień, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (366 dni w roku przestępnym) modułów dostępnych w sieci Internet  oraz dla pozostałych modłów Systemu nie mających wpływu na działania kompletów w sieci Internet w godzinach od godz. 7:00 do 17:00 .

- Do gwarantowanego poziomu dostępności Systemu nie jest wliczana jego niedostępność wynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego polegających na zatrzymaniu lub zakłóceniu pracy Systemu  w Infrastrukturze, spowodowanych działaniami Zamawiającego, w tym Awarią łączy teletransmisyjnych, awarią sprzętu komputerowego, awarią zasilania lub brakiem danych niezbędnych do odtworzenia Systemu.

  - Poziom dostępności Systemu obliczany jest wg wzoru:

(TD – Σ TN) / TD*100% [%]

gdzie:

TD – określony czas dostępności Systemu w okresie miesiąca kalendarzowego wynikający z Kalendarza dostępności Systemu po odjęciu uzgodnionych ograniczeń dostępności usługi (okien serwisowych) oraz niedostępności wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

Σ TN – suma czasów niedostępności Systemu w okresie miesiąca kalendarzowego, gdzie czasem niedostępności Systemu jest czas, w którym w Systemie występuje błąd w statusie w kategorii:  Awaria i Bład Krytyczny.

- Monitoring ciągłości działania Systemu 24 godziny na dobę w celu szybkiego wykrywania i reagowania na Awarie i Błędy krytyczne. Czas usunięcia Awarii i Błędu krytycznego liczy się od momentu jego wystąpienia ustalonego w oparciu o dane z systemu do monitorowania, logów, zgłoszeń Użytkowników. Zamawiający udostępni Wykonawcy system monitoringu Zabbix oraz Dynatrace dopuści ich dowolną konfigurację w zakresie monitorowania komponentów Systemu. (Zamawiający zastrzega prawo zmiany systemu monitorowania z uprzedzeniem wykonawcy 3 miesiące przed tym faktem)

- Dostępność Systemu będzie mierzona i rozliczana przy pomocy usługi monitorowania dostępność Portali w Internecie, dostarczonej przez podmiot trzeci niezależny od Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt usługi monitorowania ponosi Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 30 dni od podpisania Umowy oprogramować skrypt, który pozwoli usłudze monitorującej na logowania i otwierania wskazanych podstron w każdym z Portali. . W przypadku niedostępności wykazanej w monitoringu, a niezależnej od Wykonawcy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność, ale zobowiązany jest wskazać przyczyny tej niedostępności, wykazać prawidłowe działanie Systemu. Wykonawca wskaże adres mailowy na który będą wysyłane powiadomienia

- Lista komponentów, które będą monitorowane i za pomocą którego narzędzia, zostaną ustalone pomiędzy Stronami na spotkaniu inicjującym lub w toku dalszych ustaleń w trakcie realizacji Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do instalowania w systemach operacyjnych Systemu dodatkowych komponentów monitorujących lub zarządzających (np. agent monitorujący sesje logowania, agent oprogramowania APM) po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy. Instalacji dokonuje Zamawiający lub Wykonawca w zależności od ustaleń pomiędzy stronami. Komponenty zainstalowane w tym trybie nie podlegają utrzymaniu przez Wykonawcę.

- Monitorowanie wszystkich certyfikatów SSL wykorzystywanych w Systemie pod kątem ich ważności i informowanie Zamawiającego o wygaśnięciu na 30 do 50 dni przed datą wygaśnięcia. W przypadku wygaśnięcia certyfikatu bez poinformowania Zamawiającego w ww. terminie, zdarzenie będzie odnotowane jako Błąd Krytyczny od momentu wygaśnięcia certyfikatu.

- Wymiarowanie Systemu i przygotowywanie rekomendacji w celu uniknięcia spadku wydajności (w tym zakresie optymalizacji miejsca na Infrastrukturze centralnej Zamawiającego) oraz Błędów i Awarii, które Wykonawca uwzględnia w raporcie

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać do 10 dnia następnego miesiąca Raport z monitorowania Systemu zgodny ze wzorem ustalonym między Stronami na spotkaniu inicjującym lub w toku dalszych ustaleń w trakcie realizacji Umowy. Raport z monitorowania Systemu powinien zawierać, co najmniej:

  - okres raportowania,

  - monitorowany komponent Systemu,

  - czas niedostępności/nieprawidłowego działania dla każdego wystąpienia takiego zdarzenia,

  - odniesienie do zgłoszenia w systemie zgłoszeniowym,

  - klasyfikacja Błędu,

  - podsumowanie miesięczne niedostępności/nieprawidłowego działania komponentu.

  - uwagi i rekomendacje.

  - osiągnięty poziom dostępności Systemu (Usług biznesowych)/komponentu.

# Środowisko developerskie do kompilacji kodów

      - Wykonawca zbuduje w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy u Zamawiającego środowisko developerskie do kompilacji kodów. Kod systemu będzie zarządzany zgodnie z wzorcem ciągłej integracji (continuous integration) i ciągłego dostarczania (continuous delivery)

      - Zamawiający wykorzystuje obecnie, chodź zastrzega możliwości zmiany następujące o oprogramowanie do wytwarzania kodów wykonawczych oprogramowania. (Nazwa oprogramowanie/obecnie posiada wersja przez Zamawiającego)

        - BitBucket (podać aktualną wersję)

        - Nexus (podać aktualna wersję)

        - Bamboo (podać aktualną wersję)

      - Środowisko developerskie do kompilacji kodów zapewniać ma możliwości:

        - repozytorium kodu,

        - automatyczne budowanie oprogramowania,

        - testy statyczne kodu źródłowego oraz weryfikację zgodności formatowania kodu w odniesieniu do przyjętej konwencji formatowania kodu,

        - testy automatyczne,

        - repozytorium kodu wynikowego.

      - Środowisko ma spełniać następujące wymagania:

        - zostanie zainstalowane przez Wykonawcę w środowisku Zamawiającego na wskazanej przez niego Infrastrukturze zgodnie z wymaganiami sprzętowymi określonymi przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym,

        - Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu dla środowiska oraz będzie wykorzystać wirtualizację w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,

        - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie niezbędne do istnienia środowiska obejmujące oprogramowanie narzędziowe, gotowe i systemowe (OOT) wraz niezbędnymi bibliotekami oraz licencjami w tym z wykorzystaniem ewentualnych sublicencji, konieczne do wytwarzania i kompilacji kodów źródłowych bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów,

        - Wykonawca będzie aktualizował środowisko w przypadku konieczności zastosowania nowych wersji komponentów, z których jest zbudowane oraz dostarczy niezbędne licencje o ile nowe wersje komponentów będą tego wymagały,

        - Wykonawca nie może wykorzystywać do przeprowadzenia kompilacji i konsolidacji, zasobów zewnętrznych pobieranych przez sieć Internet,

        - Wykonawca dostarczy dokumentację środowiska zawierającą opis elementów koniecznych do przeprowadzenia wytwarzania i kompilacji kodów i będzie ją aktualizował w okresie obowiązywania Umowy,

        - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane przez Zamawiającego kompilacje kodów źródłowych, jeżeli będą one wykonywane na podstawie przekazanych przez Wykonawcę procedur i instrukcji,

# Dodatkowe usługi wykonawcy

Dodatkowe wymagania dla wykonawcy którego obowiązkiem będzie także, chyba że zamawiający wskaże inaczej :

        - zadania administracji wszystkimi komponentami Systemu w Infrastrukturze systemowej, chyba ze Zamawiający wskaże wyłączenia w tym zakresie.

        - Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie uczestniczył w tym przeprowadzał testy: usług udostępnianych z  systemów zewnętrznych w przypadku modyfikacji (nowszych wersji) np.: Płatności elektroniczne, Centralny Rejestr Dokumentów, Moduł Tożsamości, System Losowego Przydziału Spraw, Centralny Podpis Elektroniczny Usługa katalogowa, Poczta elektroniczna, System Zarzadzania Tożsamością i inne,

# Przygotowanie i przeprowadzanie testów automatycznych

- Wykonawca zaimplementuje jednostkowe testy automatyczne Systemu pokrywające wszystkie przypadki użycia zgodnie z harmonogramem:

  - 30% podstawowych (głównych) przypadków użycia (ścieżek biznesowych) w terminie do 6 miesięcy do podpisania Umowy,

  - 90% podstawowych (głównych) przypadków użycia (ścieżek biznesowych) w terminie do 15 miesięcy od podpisania Umowy.

- Testy automatyczne zostaną zrealizowane zgodnie z normą ISO/IEC/IEEE 29119 lub równoważną, tj. taką, która opisuje proces testowania na co najmniej tożsamym poziomie szczegółowości.

- Testy musza być aktualizowane wraz z każdą nową wersją systemu nie wcześniej niż po 9 miesiącach od podpisania Umowy.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aktualizacji Dokumentacji zgodnie z Załącznikiem nr 12, dla usług określonych powyżej.

- Wykonanie usługi i kanały komunikacji

  - Za pośrednictwem wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu zgłoszeniowego.

  - Wskazanie Wykonawcy do realizacji Zgłoszenia w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zgłoszeniowym jest równoważne z przyjęciem przez Wykonawcę Zgłoszenia do realizacji.

- Dodatkowe sposoby komunikacji

Zamawiający i Wykonawca udostępniają dodatkowe sposoby komunikacji:

  - numer telefonu,

  - adres poczty elektronicznej „e-mail”,

ustalone zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Umowy.

- Miejsce wykonywania usługi

W przypadku Zgłoszenia potrzeby wykonania usługi Wykonawca realizuje Zgłoszenie zdalnie lub w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego.

- Procedura realizacji usług i ich odbiór

  - Zamawiający zgłasza z 24 godzinnym wyprzedzeniem  potrzebę realizacji usługi, z wyłączeniem usługi określonej w pkt. 1 ppkt. 2), jednocześnie wskazuje termin i godziny w jakich usługa będzie realizowana :

- Domyślnie za pośrednictwem wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu zgłoszeniowego, określając zwrotny kanał komunikacji.

- W przypadku braku dostępności wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu zgłoszeniowego - telefonicznie lub drogą mailową. Zgłoszenia przyjęte drogą mailową bądź telefonicznie Wykonawca rejestruje w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zgłoszeniowym zgodnie z procedurą obsługi Zgłoszeń  określoną przez Zamawiającego.

  - Po przyjęciu Zgłoszenia, Wykonawca analizuje jego treść a następnie:

- realizuje usługę w sposób określony w Zgłoszeniu (poprzez wykorzystywany przez Zamawiającego system zgłoszeniowy, telefonicznie, e-mail lub osobiście),

- działania wykonywane w trakcie rozwiązywania, zamykania bądź przekazywania Zgłoszenia muszą być opisane i na bieżąco aktualizowane w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zgłoszeniowym,

- moment przekazania (yyyy-mm-dd-hh:mm, gdzie: yyyy- określa rok, mm- określa miesiąc, dd- określa dzień miesiąca, hh- określa godzinę w danym dniu, mm- określa minutę w godzinie) rozwiązanego Zgłoszenia do Zamawiającego jest uznawany za zakończenie Zgłoszenia pod warunkiem zamknięcia Zgłoszenia przez Zamawiającego,

- w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji Zgłoszenia, iż występuje konieczność naprawy danych w  bazie danych, Wykonawca przekazuje Zgłoszenie do Zamawiającego z komentarzem i zaleca zarejestrowanie nowego Zgłoszenia dotyczącego naprawy danych wynikających z naprawy Błędów. Wykonawca realizuje usługę w sposób opisany w Załączniku nr 5 do Umowy.

  - W przypadku pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego rozwiązania, Zamawiający zamyka Zgłoszenie.

  - W przypadku braku pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego rozwiązania, Zamawiający aktualizuje Zgłoszenie podając opis dotyczący braku skuteczności rozwiązania i przekazuje Zgłoszenie do Wykonawcy.

  - Ponowne przekazanie Zgłoszenia do Wykonawcy nie powoduje wydłużenia czasu realizacji na rozwiązanie Zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 7.

  - Zamawiający dopuszcza dalszą komunikację w zakresie rozwiązywanego Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, nie powoduje to jednak wydłużenia czasu realizacji na rozwiązanie Zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 7.

  - Zamawiający dopuszcza jednokrotne przekazanie przez Wykonawcę Zgłoszenia do uzupełnienia Zamawiającemu lub jednokrotne przekazanie przez Zamawiającego rozwiązanego Zgłoszenia z uwagami do Wykonawcy. Każde kolejne przekazanie Zgłoszenia Wykonawcy Zamawiający potraktuje jako uchybienie.

  - W przypadku każdego dodatkowego przekazywania Zgłoszenia między Zamawiającym a Wykonawcą, czas przebywania Zgłoszenia po stronie Zamawiającego również nie powoduje wydłużenia czasu realizacji na rozwiązanie Zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 7.

- Raport Zgłoszeń

Wykonawca przedstawi raport z realizacji Zgłoszeń zawierający minimum:

  - nazwę raportu,

  - nazwę modułu,

  - identyfikator Zgłoszenia,

  - status Zgłoszenia z uwzględnieniem Zgłoszeń zakończonych i Zgłoszeń w trakcie realizacji,

  - Typ zgłoszenia,

  - w przypadku Zgłoszeń za pomocą wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu zgłoszeniowego: datę i godzinę wskazania Wykonawcy do realizacji Zgłoszenia w formacie (yyyy-mm-dd-hh:mm),

  - w przypadku Zgłoszeń przekazanych za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie: datę i godzinę potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia przez Wykonawcę (w formacie yyyy-mm-dd-hh:mm),

  - opis Zgłoszenia (treść merytoryczna Zgłoszenia),

  - imię i nazwisko osoby rozwiązującej Zgłoszenie,

  - datę i godzinę przekazania rozwiązania Zgłoszenia (w formacie yyyy-mm-ddhh:mm),

  - liczba rozpoczętych godzin zegarowych opóźnienia, (jeśli dotyczy) po upływie terminu o którym mowa w punkcie 7 ppkt 1),

  - sposób rozwiązania Zgłoszenia i informację o aktualizacji Dokumentacji,

  - wnioski dotyczące sposobów i działań podjętych lub planowanych do podjęcia, zmierzających do ostatecznego uniknięcia bądź zmniejszenia ilości Zgłoszeń w przyszłości,

  - ewentualne uwagi.

- Czas realizacji

  - Wykonawca realizuje Zgłoszenie w czasie nie dłuższym niż czas realizacji wskazany przez  Zamawiającego w przekazanym (z 24 godzinnym wyprzedzeniem) Zgłoszeniu do Wykonawcy.

  - Czas realizacji Zgłoszenia przez Wykonawcę, liczony jest od momentu przekazania Zgłoszenia w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zgłoszeniowym do Wykonawcy do momentu przekazania (w formacie yyyy-mm-dd-hh:mm) rozwiązanego Zgłoszenia do Zamawiającego w Systemie, bez okresów, kiedy Zgłoszenie pozostawało po stronie Zamawiającego pod warunkiem zamknięcia Zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Rozliczenia usługi

  - Wykonawca przedstawia Zamawiającemu raport Zgłoszeń w cyklu miesięcznym, w terminie do 5 Dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w postaci elektronicznej.

  - Zamawiający w terminie do 10 Dni roboczych od przedstawienia w/w raportu potwierdza kompletność i poprawność przedstawionego raportu lub zgłasza do niego uwagi;

  - W przypadku zgłoszenia uwag do miesięcznego raportu Zgłoszeń przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie do 5 Dni roboczych zobowiązuje się do ich uwzględnienia.

  - Zaakceptowany bez uwag raport Zgłoszeń w wersji elektronicznej i papierowej stanowi załącznik do Miesięcznego protokołu odbioru realizacji przedmiotu Umowy i jest podstawą do przekazania Miesięcznego protokołu odbioru realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającemu w celu dokonania odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

  - Akceptacja raportów, o których mowa powyżej może się  odbywać z wykorzystaniem Usługi rozliczenia w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zgłoszeniowym.

- Rodzaje środowisk technologicznych

Zamawiający przedstawia definicje środowisk technologicznych, jednakże nie wszystkie z tych środowisk będą wykorzystywane w niniejszej umowie. Dostęp do wymienionych środowisk, za wyjątkiem środowiska developerskiego Wykonawcy, jest możliwy jedynie z siedziby Zamawiającego, bez możliwości podłączenia sprzętu Wykonawcy. Wykonawca nie może podłączać jakichkolwiek nośników oraz sprzętu komputerowego bez zgody Zamawiającego. Zdalny dostęp do środowisk technologicznych jest możliwy jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 5) Umowy zdanie 3 (tj. w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na świadczenie usług określonych  w § 2 ust. 1 pkt 1 w formie zdalnej przez określony czas).

| Nazwa środowiska technologicz-nego | Rodzaj danych | Wersja aplikacji | Dla kogo i komu służy | Kto zapewnia infrastrukturę | Kto może korzystać ze środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkcyjne | Dane produkcyjne | Wersja produkcyjna | Użytkownicy | Zamawiający | Zamawiający oraz Wykonawca na wniosek Zamawiające-go |
| Przedproduk-cyjne | Dane częściowo przeniesione z produkcji | Wersja produkcyjna | Wsparcie użytkowników (środowisko do sprawdzania błędów na produkcji) | Zamawiający | Zamawiający i Wykonawca |
| Testowe | Dane testowe | Wersja testowa | Wsparcie użytkowników (służy do sprawdzenia nowych wersji aplikacji, która rozwiązuje zauważone błędy) | Zamawiający | Zamawiający i Wykonawca |
| Rozwojowe | Dane testowe | Wersja testowa inna niż na środowisku testowym | Pracownicy Zamawiającego zajmujący się wdrażaniem nowych funkcjonalności/ projektów Systemu | Zamawiający | Zamawiający i Wykonawca |
| Developerskie Wykonawcy | Brak danych | Wersja implementowana (programowana) przez programistów | Pracownicy Wykonawcy | Wykonawca | Wykonawca |
| Developerskie do kompilacji kodów | Brak danych | Kod źródłowy gotowy do kompilacji i konsolidacji | Pracownicy Zamawiającego, którzy kompilują kod | Zamawiający | Zamawiający oraz incydentalnie kiedy Zamawiający nie może skompilować kodu - Wykonawca |