Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja aplikacji mobilnej „Kalkulator Lichwy” oraz umieszczenie aplikacji na platformach Google Play i AppStore, zgodnie z poniższym opisem.

- W wykonaniu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest:

- zaprojektować i zbudować modyfikację aplikacji mobilnej „Kalkulator Lichwy”, w celu dostosowania do najnowszych wersji systemów operacyjnych wersji na Android i wersji na iOS odpowiednio i wymogów formalnych odpowiednio platform Google Play i AppStore;

- w ramach modyfikacji, wykonać odrębną zakładkę, prezentującą treść deklaracji dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej wersji na Android i wersji na iOS odpowiednio. Deklaracja dostępności zostanie dostarczona przez Zamawiającego;

- przeprowadzić testy przedwdrożeniowe aplikacji (obu wersji);

- wdrożyć zmodyfikowaną wersji aplikacji „Kalkulator Lichwy” odpowiednio na platformie Google Play i AppStore z wykorzystaniem kont założonych (posiadanych) przez Zamawiającego;

- opracować instrukcję kompilacji kodów źródłowych;

- opracować instrukcję publikowania aplikacji po raz pierwszy odpowiednio na platformie Google Play i AppStore;

- opracować instrukcję publikowania aktualizacji aplikacji odpowiednio na platformie Google Play i AppStore;

- Prawa autorskie majątkowe do utworów:

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich do programów komputerowych i innych utworów przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 8 Umowy.

- Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawcę przekaże kody źródłowe i skryptów aplikacji, zgodnie z Procedurą przekazywania Kodów źródłowych dołączoną jako Załącznik nr 4 do Umowy.