RM-06111-284-22

UCHWAŁA Nr 272/2022

Rady Ministrów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, zmienionej uchwałą nr 162/2016 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2016 r., uchwałą nr 137/2017 Rady Ministrów z dnia 6 września 2017 r., uchwałą nr 36/2020 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. oraz uchwałą nr 195/2021 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)	§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Okres realizacji Programu ustala się na lata 2016–2023.”;

2)	§ 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Wartość kosztorysowa Programu wynosi 419 606 tys. zł, w tym nakłady poniesione do 2012 r. wyniosły 35 825 tys. zł (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), nakłady do poniesienia w latach 2018–2020 wyniosły 40 551 tys. zł (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), nakłady do poniesienia z budżetu państwa 278 998 tys. zł i nakłady do poniesienia ze środków własnych 64 232 tys. zł.

2. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych latach wyniosą:

1)	2016 r. – 9 306 tys. zł;

2)	2017 r. – 15 000 tys. zł;

3)	2018 r. – 29 416 tys. zł;

4)	2019 r. – 38 520 tys. zł;

5)	2020 r. – 97 480 tys. zł;

6)	2021 r. – 54 800 tys. zł;

7)	2022 r. – 34 376 tys. zł;

8)	2023 r. – 100 tys. zł.

3. Środki własne, o których mowa w ust. 1, są planowane do poniesienia w wysokości:

1)	2016 r. – 696 tys. zł;

2)	2017 r. – 4 115 tys. zł;

3)	2018 r. – 5 306 tys. zł;

4)	2022 r. – 39 249 tys. zł;

5)	2023 r. – 14 866 tys. zł.”;

3)	załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

)	Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.