RM-06111-254-23

UCHWAŁA Nr 235/2023

Rady Ministrów

z dnia 7 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”, zmienionej uchwałą nr 35/2020 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r., uchwałą nr 164/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. oraz uchwałą nr 270/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)	§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Okres realizacji Programu ustala się na lata 2018–2026.”;

2)	§ 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Wartość kosztorysowa Programu wynosi 798 485 tys. zł, w tym nakłady z budżetu państwa wynoszą 625 194 tys. zł, ze środków własnych inwestora 128 791 tys. zł i ze środków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanego dalej „Szpitalem”, 44 500 tys. zł.

2. Nakłady z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych latach wyniosą:

1)	2018 r. – 15 131 tys. zł;

2)	2019 r. – 51 620 tys. zł;

3)	2020 r. – 89 815 tys. zł;

4)	2021 r. – 136 900 tys. zł;

5)	2022 r. – 50 700 tys. zł;

6)	2023 r. – 71 211 tys. zł;

7)	2024 r. – 140 000 tys. zł;

8)	2025 r. – 55 000 tys. zł;

9)	2026 r. – 14 817 tys. zł.

3. Środki własne inwestora, o których mowa w ust. 1, poniesiono w latach 2011–2022 w wysokości 28 677 tys. zł i w latach 2023–2026 zaplanowano do poniesienia 100 114 tys. zł ze środków własnych inwestora oraz 44 500 tys. zł ze środków Szpitala, w tym nakłady w poszczególnych latach wyniosą:

1)	2011–2017 r. – środki własne 7 216 tys. zł;

2)	2018 r. – środki własne 3 tys. zł;

3)	2019 r. – środki własne 160 tys. zł;

4)	2020 r. – środki własne 299 tys. zł;

5)	2021 r. – środki własne 3 109 tys. zł;

6)	2022 r. – środki własne 17 890 tys. zł;

7)	2023 r. – środki własne 68 089 tys. zł i środki Szpitala 2 000 tys. zł;

8)	2024 r. – środki własne 20 000 tys. zł i środki Szpitala 10 000 tys. zł;

9)	2025 r. – środki własne 5 000 tys. zł i środki Szpitala 15 000 tys. zł;

10)	2026 r. – środki własne 7 025 tys. zł i środki Szpitala 17 500 tys. zł.”;

3)	załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RADY MINISTRÓW

mateusz morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

)	Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.