PROGRAM INWESTYCJI pn.: …

1. WYMAGANIA HORYZONTALNE

1.1. Dokument powinien być sporządzony w sposób:

- jasny, przejrzysty i czytelny;

- należy ograniczyć się do informacji najważniejszych, unikając informacji zbędnych, nieistotnych z punktu widzenia realizacji Programu, bez powtórzeń tych samych treści w kilku punktach;

- należy rozwinąć wszystkie skróty;

- należy zastosować w pierwszym rozdziale skrót nazwy  podmiotu (jeśli taki jest) i sukcesywnie go używać w całym dokumencie;

- nie przytaczamy nazw własnych, producentów aparatury medycznej;

- jednolite stosowanie punktorów;

- stosowanie przypisów (jako przypis dolny) w przypadku powoływania się np. na artykuł, przepisy prawa itp.;

- nie należy używać potocznych zwrotów;

- należy unikać stosowania zdań wielokrotnie złożonych, niezrozumiałych;

- w przypadku odwołania do rozporządzenia, uchwały itp., należy podać datę i numer dokumentu.

1.3. Treść Programu musi być uporządkowana i usystematyzowana tematycznie.

1.4. Określając zakres prac, należy stosować nazewnictwo zgodne z definicjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane art. 3, jak niżej:

- „pkt 6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego”;

- „pkt 7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (…)”.

1.5. Kwoty podać w pełnych złotych, bez groszy po przecinku.

1.11. Powierzchnie całkowite ujęte w tabelach i w opisie inwestycji podać w pełnych m2 bez miejsc po przecinku (podać powierzchnię całkowitą, nie użytkową).

2. DANE INWESTORA ORAZ IDENTYFIKUJĄCE INWESTYCJĘ

Wpisać:

- nazwę inwestora, numer KRS, numer RPDWL, formę prawną, adres inwestora,

- nazwę podmiotu leczniczego, numer KRS, numer RPDWL, formę prawną, adres (w przypadku gdy inwestorem jest podmiot tworzący)

- nazwę Programu inwestycji - tytuł powinien być zgodny z tytułem ujętym w Opinii o Celowości Inwestycji (jeśli dotyczy) i powinien być zrozumiały i syntetyczny, wskazywać na zakres rzeczowy

- lokalizację inwestycji, adres, nr ewidencyjny działki/działek, obrębu.

3. INFORMACJE O INWESTORZE (ORAZ PODMIOCIE LECZNICZYM)

Syntetyczna informacja o wnioskodawcy/podmiocie leczniczym, opis działalności, jego profil, poziom w sieci szpitali itd, potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny. Opis ma potwierdzać zasadność powierzenia inwestorowi realizacji inwestycji dla systemu opieki zdrowotnej.

Prowadzona działalność

……

## Potencjał techniczny i administracyjny

## …….

## Potencjał prawny

## ……..

## Potencjał finansowy

## …….

4. DIAGNOZA USŁUG MEDYCZNYCH I OPIS STANU INFRASTRUKTURY (UZASADNIENIE)

Opis w odniesieniu do problemu, jaki będzie rozwiązywany w ramach Programu inwestycji.  Diagnoza powinna wskazywać/potwierdzać zasadność realizacji inwestycji w kontekście poniesionych szkód po powodzi) oraz opisać celowość, efektywność i racjonalność planowanej inwestycji.

4.1. Usługi w zakresie ochrony zdrowia w regionie

Porównanie działalności wnioskodawcy/ podmiotu leczniczego wnioskodawcy do innych podmiotów leczniczych w regionie). Informacja o świadczonych usługach medycznych w regionie w odniesieniu do zakresu Programu, w tym statystyki medyczne z zakresu udzielanych świadczeń.

4.2. Dane o udzielanych świadczeniach zdrowotnych przez podmiot leczniczy

Informacja o udzielanych świadczeniach zdrowotnych w podmiocie w odniesieniu do całej jednostki oraz z wyróżnieniem zakresu świadczeń w odniesieniu do planowanej inwestycji – syntetyczny opis.

4.3.  Stan techniczny zasobów infrastrukturalnych

Opis sprawności technicznej infrastruktury, w tym określenie stanu technicznego sprzętu medycznego i wyposażenia. Zidentyfikowane problemy/ograniczenia/ ryzyka  dot.  prowadzonej działalności wynikające ze szkód wynikłych z powodzi.

5. PLANOWANY TERMIN REAZLIACJI INWESTYCJI (od dnia do dnia):

6. WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI (w zł):

7. OPIS INWESTYCJI Z ZAKRESEM RZECZOWO – FINANSOWYM

7.1. Opis inwestycji

Opis inwestycji określający co najmniej:

- streszczenie opisu inwestycji;

- opis zakresu technicznego inwestycji;

- główne założenia inwestycji;

- charakter inwestycji (modernizacja, budowa nowych budynków, przebudowa, doposażenie, itp.);

- dokładny opis prac planowanych do realizacji w ramach poszczególnych grup kosztów wartości kosztorysowej inwestycji,

- ramowy zakres prac budowlanych i zakupowych;

- uzasadnienie celowości realizacji inwestycji.

Jeżeli inwestycja obejmuje w swoim zakresie zarówno budowę nowego budynku, jak i np. modernizację oraz doposażenie, należy pokazać realizację inwestycji w rozbiciu na zadania. W opisie należy uwzględnić m.in. które komórki organizacyjne zostaną objęte inwestycją w ramach realizacji konkretnego zadania oraz zakres prac.

Przykładowy opis dla poszczególnych zadań:

1) we wstępie krótki opis planowanej inwestycji;

2) muszą być wymienione wszystkie zadania;

Zadanie nr 1 - pełna nazwa, jeżeli są różne lokalizacje to z adresem.

Zadanie nr 2 - jw. ....

Zadanie nr 3 - jw. …

Zadanie nr (…) – jw. …

3) Plan zagospodarowania;

4) Następnie opis poszczególnych zadań:

Zadanie nr 1 - pełna nazwa, jeżeli są różne lokalizacje to z adresem.

- opis zadania,

- zakres prac, z uwzględnieniem zagospodarowania terenu (chodniki, miejsca postojowe, tereny zielone, drogi mała architektura itd.)

- budynki pomocnicze opisać osobno,

Zadanie nr 2 - pełna nazwa, jeżeli są różne lokalizacje to z adresem.

- opis zadania,

- zakres prac, z uwzględnieniem zagospodarowania terenu (chodniki, miejsca postojowe, tereny zielone, drogi mała architektura itd.)

- budynki pomocnicze opisać osobno,

Zadanie nr 3  - itd.

7.2.  Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji

- Przedstawić dane w Tabeli I - Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji oraz w Tabeli II – Wykaz sprzętu.

- Dane wskazać wg stanu na dzień składania Wniosku.

- Wymienić w tabeli wszystkie komórki organizacyjne objęte inwestycją stanowiące funkcjonalną całość. Wymienić zarówno komórki organizacyjne, które w wyniku realizacji inwestycji zostaną:

- zmodernizowane objęte robotami budowlanymi oraz doposażanych (łączne zakresy),

- tylko doposażane w sprzęt lub aparaturę (tabela dedykowana tylko komórkom doposażonym, bez prac budowlanych).

- W ramach komórki organizacyjnej do powierzchni całkowitej włączyć powierzchnię części wspólnych takich jak korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne itp.

- Zapewnić, aby niniejsza tabela była w pełni spójna z opisem inwestycji, szczególnie w zakresie wszystkich komórek organizacyjnych w nim wskazanych, ich powierzchni, liczby i rodzaju (nazwy). Wszystkie dane wskazane w tabeli muszą mieć odzwierciedlenie w opisie inwestycji. Dla komórek organizacyjnych, zarówno w opisie jak i w tabeli, stosować tożsame nazewnictwo.

- Dane w wierszu „RAZEM” muszą stanowić sumę danych z poszczególnych wierszy.

- Dane podawać w pełnych m2 (bez miejsc po przecinku, przy użyciu „separatora 1 000”)..

- W przypadku, gdy w ramach Programu inwestycji będzie realizowanych kilka zadań, należy zmodyfikować tabelę nr I – Zakres rzeczowo – finansowy, w taki sposób, aby wyodrębnić zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2 (układ zadaniowy) itd.

- Ponadto należy wyodrębnić w tabeli komórki organizacyjne tylko doposażane (dedykowana tylko komórkom doposażanym, bez prac budowlanych).

- W Tabeli II – Wykaz sprzętu należy wymienić sprzęt medyczny, sprzęt niemedyczny oraz wyposażenie.

| TABELA I. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ | Powierzchnia całkowita(m2) objęta inwestycją | Powierzchnia użytkowa po inwestycji (m2) zgodna z OCI (jeśli dotyczy) | Liczba łóżek (szt.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Przed inwestycją |  |  |  | Po inwestycji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |
| Zadanie inwestycyjne nr 1 pn. …................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | np. Oddział (nazwa oddziału/komórki organizacyjnej) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | np. Pracownia (nazwa własna) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | np. Zakład (nazwa oddziału/komórki organizacyjnej) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | np. Poradnia (nazwa własna) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | np. Gabinet (nazwa własna) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | np. Blok operacyjny (nazwa oddziału/komórki organizacyjnej) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | np. Apteka szpitalna (nazwa własna) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | np. Oddział (nazwa oddziału/komórki organizacyjnej) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | np. Klinika (nazwa oddziału/komórki organizacyjnej) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie inwestycyjne nr 2 pn. …................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Diagnostyka (nazwa własna) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Parking wielopoziomowy/podziemny |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie inwestycyjne nr 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych (bez prac budowlanych) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | np. Poradnia (nazwa własna) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | np. Gabinet (nazwa własna) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | np. Blok operacyjny (nazwa oddziału/komórki organizacyjnej) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | np. Apteka szpitalna (nazwa własna) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM zadanie nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | SPRZĘT I WYPOSAŻENIE | Jednostka miary | Liczba jednostek | Cena jednostkowa w zł/jm | Wartość całkowita w zł | Docelowa lokalizacja/nazwa kliniki/poradni /oddziału itp.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 |

TABELA II. WYKAZ SPRZĘTU

| RAZEM |  |  |
| --- | --- | --- |

7.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

Przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy w ujęciu rocznym, z podziałem na grupy Wartości Kosztorysowej inwestycji - narastająco – zgodnie z Tabela IV - Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji .

W przypadku, gdy w ramach Programu będzie realizowanych kilka zadań, należy w harmonogramie pokazać podział na te zadania.

Tabela III. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

| Lp. | Rodzaj grupy kosztów | Wartość wg WKI | Wkład własny | Środki z MZ | Planowane nakłady na lata: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| 0 | 1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 |
| 1 | Pozyskanie działki budowlanej |  |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  |  |  |  |  |
| 3 | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |  |  |
| 4 | Instalacje |  |  |  |  |  |
| 5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |  |  |
| 6 | Wyposażenie |  |  |  |  |  |
| 7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

7.4.  Identyfikacja możliwych do wystąpienia ryzyk związanych z realizacją inwestycji

- Ocena sytuacji i możliwych do wystąpienia zdarzeń w inwestycji pod kątem możliwego wpływu na osiągnięcie założonych celów i wskaźników

- Wskazanie planowanych działań  zapobiegawczych powstaniu zidentyfikowanego ryzyka oraz naprawczych w monecie zaistnienia zidentyfikowanego ryzyka.

8. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE I RZECZOWE

Opisać efekty rzeczowe z uwzględnieniem wpływu na: pacjenta, rodzinę, rynek pracy, szpital, planowane w wyniku zrealizowanej inwestycji, np. liczba łóżek w danym oddziale przed i po realizacji, powierzchnia całkowita, użytkowa przed i po realizacji, lub inne efekty rzeczowe.

8.1. Planowane efekty dla pacjenta uzyskane w wyniku realizacji inwestycji (

Opisać, jakie korzyści z perspektywy pacjenta i dla pacjenta zostaną osiągnięte dla pacjentów w wyniku realizacji inwestycji. Wymienić wszystkie komórki organizacyjne objęte inwestycją i wymienić odpowiednio do każdej z nich korzyści dla pacjenta.

8.2. Planowane efekty medyczne uzyskane w wyniku inwestycji

Opisać jakie korzyści uzyska podmiot leczniczy z tytułu zrealizowanej inwestycji.

Poprzez komórki organizacyjne objęte inwestycją rozumie się wszystkie komórki organizacyjne podmiotu leczniczego stanowiące funkcjonalną całość, które w wyniku realizacji inwestycji zostaną: wybudowane, przebudowane, rozbudowane lub doposażone.